Tytuł projektu

Cień nad Arkham — tekstowa gra paragrafowa

RAPORT Z PROJEKTU WDROŻENIOWEGO

kierunek Informatyka

Gdańsk 2026

Karta projektu

Tytuł projektu [Czcionka Times New Roman, 14pkt]

Cień nad Arkham — tekstowa gra paragrafowa (RPG) w klimacie grozy

- Dane Partnerów (Beneficjent, Zleceniodawca, Potencjalny Interesariusz) [Czcionka Times New Roman, 12pkt]

| Nazwa | Projekt akademicki — brak zewnętrznego zleceniodawcy |
| --- | --- |
| Adres | — |

- Prowadzący przedmiot Projekt wdrożeniowy

[Czcionka Times New Roman, 12pkt]

| Imię i nazwisko | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Stopień / Tytuł naukowy | ………………………………………… |

- Członkowie Zespołu projektowego

[Czcionka Times New Roman, 12pkt]

| Imię i nazwisko | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Nr albumu | ………………………………………… |
| Rola w zespole | Uruchomienie aplikacji, budowa okna i menu, zapis i wczytywanie gry |
| Zadania realizowane w projekcie | main.py; w gui.py: utworz_okno, pokaz_menu, zaladuj_dane, zapisz_gre, wczytaj_gre; kontrola plików startowych i skalowanie okna. |

| Imię i nazwisko | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Nr albumu | ………………………………………… |
| Rola w zespole | Wyświetlanie scen i ekranów gry |
| Zadania realizowane w projekcie | W gui.py: odswiez_scene, ekran_koncowy, obsluz_wybor; podpowiedzi o efektach na przyciskach, grafika i wynik rzutu kością. |

| Imię i nazwisko | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Nr albumu | ………………………………………… |
| Rola w zespole | Silnik gry i mechanika kości |
| Zadania realizowane w projekcie | engine.py i mechanics.py: wczytywanie fabuły, przejścia między scenami (wykonaj_wybor), sprawdzanie warunków, rzut k20. |

| Imię i nazwisko | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Nr albumu | ………………………………………… |
| Rola w zespole | Stan gry oraz dane (fabuła i konfiguracja) |
| Zadania realizowane w projekcie | game_state.py; pliki data/story.json i data/config.json: stan postaci (HP, Sanity, ekwipunek), treść 17 scen i ustawienia startowe. |

- Cel projektu [Czcionka Times New Roman, 12pkt]

Napisanie w Pythonie prostej tekstowej gry paragrafowej, w której gracz czyta opisy scen i podejmuje wybory. Wybory wpływają na dwa wskaźniki bohatera (HP i Sanity), a część z nich rozstrzyga rzut kością k20. Celem było też przećwiczenie pracy w zespole i podziału kodu na moduły.

- Metodologia [Czcionka Times New Roman, 12pkt]

Podział pracy na 4 moduły (uruchomienie i okno, wyświetlanie scen, silnik, dane). Python 3 z wbudowaną biblioteką tkinter, dane gry w plikach JSON. Pisanie i testowanie po kawałku, kontrola wersji w Git.

- Rezultat (rezultaty) projektu [Czcionka Times New Roman, 12pkt]

Działająca gra z menu, zapisem i wczytywaniem, kością k20 i trzema zakończeniami. Do tego dokumentacja, 40 przypadków testowych, 26 testów uruchamianych automatycznie, rejestr defektów i diagramy Use Case.

- Termin realizacji [Czcionka Times New Roman, 12pkt]

Semestr letni, rok akademicki 2025/2026.

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA I REALIZACJA PROJEKTU

Wprowadzenie i cele projektu

[Czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.]

  - Projekt to tekstowa gra paragrafowa „Cień nad Arkham" w klimacie grozy (inspiracje Lovecraftem i Poem). Gracz wciela się w badacza, czyta opisy scen i wybiera, co zrobić; gra prowadzi go między scenami aż do jednego z trzech zakończeń. Główny cel to stworzenie działającej, prostej gry w Pythonie oraz nauczenie się pracy zespołowej i podziału kodu.

  - Projekt jest pracą zaliczeniową, więc nie ma zewnętrznego zleceniodawcy. Potencjalnym odbiorcą jest osoba chcąca zagrać w krótką grę paragrafową, a także sam zespół — jako ćwiczenie z programowania i współpracy.

- Opis problemu lub potrzeby

[Czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.]

  - Chcieliśmy zrobić coś działającego i ciekawego, a zarazem na tyle prostego, żeby dało się to napisać w zespole początkujących i podzielić na osoby. Klasyczne pierwsze projekty (kalkulator, lista zadań) wydały nam się mało wciągające.

  - Gra paragrafowa dobrze się do tego nadaje: fabułę można trzymać w osobnym pliku (JSON), a kod podzielić na niezależne części (okno, silnik, stan, dane). Dzięki temu kilka osób może pracować równolegle, a treść gry da się zmieniać bez ruszania kodu.

- Zakres prac

[Czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.]

  - Zakres prac obejmował: zaprojektowanie struktury danych sceny, napisanie silnika przechodzącego między scenami, mechanikę rzutu kością k20, interfejs okienkowy (menu, ekran gry, ekrany końca), zapis i wczytywanie gry, ułożenie fabuły (17 scen, 3 zakończenia) oraz przygotowanie testów i dokumentacji.

- Metodologia

[Czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.]

  - Użyliśmy Pythona 3 i wbudowanej biblioteki tkinter (bez dodatkowych instalacji), a dane gry zapisaliśmy w formacie JSON. Stan gry trzymamy w zwykłym słowniku — to najprostsze rozwiązanie i dzięki niemu zapis gry to jedna operacja zapisu do pliku. Świadomie unikaliśmy skomplikowanych technik (klas dziedziczonych, programowania asynchronicznego), bo gra ich nie potrzebuje. Kod podzieliliśmy na moduły, a pracę na 4 osoby.

- Harmonogram prac/działań

[Czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.]

  - Najpierw ustaliliśmy podział pracy i format danych. Potem powstał silnik i prosty interfejs (kamień milowy 1: gra przechodzi przez sceny). Następnie doszły: kość k20 i podpowiedzi, ramka graficzna i grafiki scen, zapis i wczytywanie (kamień milowy 2: pełna rozgrywka). Na końcu: dopracowanie fabuły, testy, rejestr defektów i diagramy (kamień milowy 3: gotowe do oddania). Większość założeń udało się zrealizować w zaplanowanej kolejności.

- Wyniki i osiągnięcia

[Czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.]

  - Powstała grywalna gra: menu (Nowa gra / Kontynuuj / Wyjście), ekran gry z opisem sceny, statystykami, obrazkiem i przyciskami wyborów, kość k20 z pokazaniem wyniku oraz trzy zakończenia. Działa zapis i wczytywanie gry.

  - Udało się osiągnąć założone cele: działająca gra, podział kodu na moduły i podział pracy na 4 osoby. Dodatkowo przygotowaliśmy 40 przypadków testowych, 26 testów uruchamianych automatycznie (wszystkie przechodzą), dokumentację kodu oraz diagramy Use Case.

- Analiza ryzyka

[Czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.]

  - Głównym wyzwaniem było złożenie pracy kilku osób w jedną całość oraz interfejs w tkinterze (np. ułożenie ramki tak, by treść była w środku). Podczas testów wykryliśmy też kilka defektów — m.in. brak zabezpieczenia przed wczytaniem zapisu wskazującego na nieistniejącą scenę (gra się wtedy zatrzymuje) oraz zależność trybu konsolowego od katalogu uruchomienia. Defekty opisaliśmy w osobnym rejestrze (DEFEKTY.md) wraz z możliwymi poprawkami. Ryzyko utraty kodu ograniczał Git.

- Wnioski i rekomendacje

[Czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.]

  - Projekt pokazał, że prosty pomysł i podział kodu na małe moduły bardzo ułatwiają pracę w zespole. Najwięcej czasu zajęły rzeczy okołokodowe: interfejs i składanie pracy razem. W kolejnych krokach warto naprawić wykryte defekty (zabezpieczyć wczytywanie i przejścia między scenami), dodać przewijanie długich scen oraz więcej slotów zapisu. Struktura (dane w JSON, stan w słowniku) dobrze nadaje się do rozbudowy fabuły.

Bibliografia

  - Dokumentacja biblioteki tkinter (docs.python.org) oraz formatu JSON; materiały z zajęć; inspiracje fabularne: opowiadania H.P. Lovecrafta i E.A. Poego. Narzędzia: Python 3, Git/GitHub, draw.io.

Załączniki

Kod źródłowy gry (katalog REFACTOR). Dokumentacja: OPIS_DZIALANIA.md, OPIS_OSOBA_A/B/C/D.md, FABULA.md. Testy: TESTY.md, TestCases_Cien_nad_Arkham.xlsx, test_gra.py. Rejestr defektów: DEFEKTY.md. Diagramy Use Case: UseCase_Osoba_A/B/C/D.drawio.