RAPORT Z PROJEKTU WDROZENIOWEGO

kierunek Informatyka

Cien nad Arkham

Tekstowe RPG w klimacie Call of Cthulhu

Cactus Studio

Gdansk 2026

Karta projektu

Tytul projektu

Cien nad Arkham - tekstowe RPG w klimacie Call of Cthulhu z prostym GUI.

Dane Partnerow (Beneficjent, Zleceniodawca, Potencjalny Interesariusz)

| Nazwa | [do uzupelnienia - nazwa uczelni / partnera] |
| --- | --- |
| Adres | [do uzupelnienia - adres uczelni / partnera] |

Prowadzacy przedmiot Projekt wdrozeniowy

| Imie i nazwisko | [do uzupelnienia] |
| --- | --- |
| Stopien / Tytul naukowy | [do uzupelnienia] |

Czlonkowie Zespolu projektowego

| Imie i nazwisko | [do uzupelnienia] |
| --- | --- |
| Nr albumu | [do uzupelnienia] |
| Rola w zespole | Osoba 1 - Architekt Danych i Fabuly |
| Zadania realizowane w projekcie | Projektowanie story.json i config.json, balans mechanik (HP, Sanity, progi rzutow), tresc fabularna. |

| Imie i nazwisko | [do uzupelnienia] |
| --- | --- |
| Nr albumu | [do uzupelnienia] |
| Rola w zespole | Osoba 2 - Programista Silnika |
| Zadania realizowane w projekcie | Implementacja engine.py i game_state.py - nawigacja po drzewku fabuly, zarzadzanie stanem gry. |

| Imie i nazwisko | [do uzupelnienia] |
| --- | --- |
| Nr albumu | [do uzupelnienia] |
| Rola w zespole | Osoba 3 - Programista Mechanik RPG |
| Zadania realizowane w projekcie | Implementacja mechanics.py - rzuty kostka, sprawdzenia warunkow, czyste funkcje obliczeniowe. |

| Imie i nazwisko | [do uzupelnienia] |
| --- | --- |
| Nr albumu | [do uzupelnienia] |
| Rola w zespole | Osoba 4 - Programista Interfejsu |
| Zadania realizowane w projekcie | Implementacja gui.py - okno Tkinter, przyciski wyborow, wyswietlanie obrazkow PNG. |

| Imie i nazwisko | [do uzupelnienia] |
| --- | --- |
| Nr albumu | [do uzupelnienia] |
| Rola w zespole | Osoba 5 - Integrator i QA |
| Zadania realizowane w projekcie | Implementacja main.py, zarzadzanie repozytorium Git, testowanie eksploracyjne, README, dokumentacja. |

Cel projektu

Stworzenie gry tekstowej typu RPG z elementami losowosci (rzuty kostka), rozgalezieniem fabuly i prostym interfejsem graficznym. Glownym celem dydaktycznym bylo nauczenie sie pracy zespolowej w Pythonie, podzialu odpowiedzialnosci miedzy modulami oraz uzywania kontroli wersji (Git/GitHub).

Metodologia

Iteracyjne wytwarzanie oprogramowania z podzialem na 5 faz (przygotowanie srodowiska, analiza, prototyp 'kregoslupa', rozbudowa rownolegla, integracja i polerowanie). Architektura data-driven - silnik gry nie zna fabuly, wczytuje ja z plikow JSON.

Rezultat (rezultaty) projektu

Dzialajaca gra napisana w Pythonie 3 z uzyciem wylacznie biblioteki standardowej. 12 wezlow fabularnych, dwa zakonczenia, mechanika rzutow kostka i sprawdzen progowych (HP, Sanity). Gra uruchamia sie na Windows i Linuksie poleceniem 'python main.py'.

Termin realizacji

3 tygodnie (21 dni roboczych) - kwiecien-maj 2026.

Szczegolowe zalozenia i realizacja projektu

1. Wprowadzenie i cele projektu

Projekt 'Cien nad Arkham' jest tekstowa gra typu RPG (role-playing game) inspirowana swiatem Call of Cthulhu autorstwa H.P. Lovecrafta. Gracz wciela sie w rolę badacza, ktory budzi sie w opuszczonym obozie i musi przezyc noc w mglistym lesie, podejmujac decyzje wplywajace na losy postaci i ostateczne zakonczenie historii.

Glownym celem projektu bylo nauczenie sie tworzenia oprogramowania w zespole - od projektowania struktury danych, przez podzial pracy na moduly, az po integracje i testowanie. Drugorzednym celem bylo zapoznanie sie z biblioteka graficzna Tkinter oraz formatem JSON do przechowywania danych aplikacji.

Beneficjentem projektu jest spolecznosc studencka kierunku Informatyka jako material edukacyjny i przyklad architektury data-driven. Projekt jest udostepniony w repozytorium publicznym GitHub.

2. Opis problemu lub potrzeby

Studenci pierwszego roku Informatyki czesto maja trudnosci z przejsciem od cwiczen indywidualnych do realnej pracy zespolowej. Brak doswiadczenia z systemami kontroli wersji, podzialem odpowiedzialnosci i integracja modulow napisanych przez rozne osoby prowadzi do chaosu i konfliktow w kodzie.

Projekt 'Cien nad Arkham' zostal zaprojektowany jako odpowiedz na te potrzebe - zapewnia jasny podzial: jeden plik = jeden wlasciciel. Architektura data-driven oddziela tresc (JSON) od logiki (Python), co umozliwia rownoległa prace projektanta fabuly i programistow bez konfliktow.

3. Zakres prac

W ramach MVP zaimplementowano:

- Silnik fabularny wczytujacy drzewko decyzyjne z pliku JSON.

- Mechanike rzutu kostka k20 i sprawdzania progow.

- Statystyki postaci: HP (zdrowie) i Sanity (poczytalnosc), zakres 0..100.

- Interfejs graficzny w Tkinter z menu glownym, ekranem gry i ekranem konca.

- Wyswietlanie obrazkow PNG dla scen.

- 12 wezlow fabularnych z dwoma zakonczeniami (dobre / zle).

Swiadomie wykluczono z zakresu MVP:

- System zapisu/odczytu gry (zlozona serializacja stanu).

- Baza danych SQL/SQLite (overkill dla 12 wezlow).

- Pygame (zbyt wysoki prog wejscia dla zespolu).

- System levelowania i ekwipunku (mozliwe rozszerzenie post-MVP).

4. Metodologia

Wykorzystano iteracyjna metode wytwarzania oprogramowania z czeczes integracja co 2 dni. Architekturalne zasady projektu:

a) Data-driven design - silnik gry operuje generycznie na danych z JSON. Zmiana calej fabuly nie wymaga zmiany ani jednej linii kodu w engine.py.

b) Jeden plik = jeden wlasciciel - eliminuje konflikty w Git i upraszcza odpowiedzialnosc.

c) Czyste funkcje w mechanics.py - kazda funkcja przyjmuje wejscie, zwraca wynik, nie modyfikuje stanu globalnego, nie wyswietla tekstu.

d) Jedyne zrodlo prawdy o stanie - caly stan gry trzymany w jednym slowniku w game_state.py.

Narzedzia:

- Python 3 (tylko biblioteka standardowa: tkinter, json, random, os, sys).

- Git i GitHub do kontroli wersji.

- Visual Studio Code jako edytor.

- draw.io do diagramow UML.

5. Harmonogram prac/dzialan

| Faza | Dni | Opis |
| --- | --- | --- |
| Faza 0 | 1-2 | Przygotowanie srodowiska: instalacja Pythona, VS Code, Git. Zalozenie repo GitHub. |
| Faza 1 | 2-4 | Analiza i projektowanie: drzewko fabuly, struktury danych JSON, kontrakt funkcji. |
| Faza 2 | 4-7 | Prototyp 'kregoslupa' - cala druzyna razem, 3-5 wezlow, gra dziala end-to-end. |
| Faza 3 | 7-14 | Rozbudowa rownolegla - kazdy rozbudowuje swoja czesc, integracja co 2 dni. |
| Faza 4 | 14-18 | Integracja, testy, poprawki bledow, obsluga przypadkow brzegowych. |
| Faza 5 | 18-21 | Polerowanie, pixel art, README, dokumentacja, prezentacja. |

Kamienie milowe:

- Dzien 7: gra dziala end-to-end (3 wezly, brzydka, ale dziala).

- Dzien 14: 12 wezlow fabularnych, wszystkie mechaniki zaimplementowane.

- Dzien 21: gra gotowa do oddania, dokumentacja kompletna.

6. Wyniki i osiagniecia

Osiagniete wyniki:

- W pelni dzialajaca gra napisana w Pythonie 3.

- 12 wezlow fabularnych z roznymi sciezkami przechodzenia.

- 3 typy warunkow: rzut kostka, minimalny HP, minimalny Sanity.

- 2 zakonczenia (dobre i zle) plus konce przez 0 HP / 0 Sanity.

- Interfejs graficzny z menu, ekranem gry i ekranem konca.

- Pelne pokrycie testami eksploracyjnymi (50 test case-ow).

Osiagniete cele dydaktyczne:

- Zespol nauczyl sie pracy z Git (clone, pull, commit, push, rozwiazywanie konfliktow).

- Wszyscy czlonkowie zespolu rozumieja architekture i potrafia ja wytlumaczyc.

- Zaimplementowano architekture data-driven, ktora pozwala edytowac fabule bez zmian kodu.

7. Analiza ryzyka

| Ryzyko | Mitygacja zastosowana w projekcie |
| --- | --- |
| Rozjazd stanu gry miedzy modulami | Caly stan gry trzymany w jednym slowniku game_state. Tylko engine modyfikuje stan. |
| 'Big bang' integracyjny pod koniec projektu | Kregoslup zbudowany razem w fazie 2, pelna integracja co 2 dni. |
| Konflikty w Git | Zasada: jeden plik = jeden wlasciciel. Pull przed kazda sesja pracy. |
| Brak umowy o interfejsach miedzy osobami | Pisemny kontrakt funkcji w dokumencie kontekst_projektu_dla_llm.md. |
| Hardkodowanie danych w kodzie | Cala tresc fabuly w story.json, konfiguracja w config.json. |
| Brak obslugi bledow uzytkownika | Try/except przy wczytywaniu plikow, fallback gdy brakuje obrazka. |
| Niezrozumienie kodu po oddaniu projektu | Materialy obronne w docs/OBRONA.md - 5 typowych pytan i odpowiedzi. |

8. Wnioski i rekomendacje

Projekt potwierdzil ze architektura data-driven jest skutecznym rozwiazaniem dla zespolow poczatkujacych - oddzielenie tresci od logiki pozwala na rownolegla prace bez ciaglych konfliktow w kodzie. Zasada jeden plik = jeden wlasciciel sprawdzila sie i moze byc zalecana dla podobnych projektow studenckich.

Zalecenia dla kolejnych etapow rozwoju gry:

- Dodanie systemu zapisu/odczytu gry (serializacja stanu do JSON).

- Rozbudowa fabuly do 30-50 wezlow.

- Migracja z Tkinter na Pygame dla bogatszej grafiki.

- Dodanie systemu ekwipunku i prostej walki.

- Dzwiek i muzyka tla.

9. Bibliografia

1. Dokumentacja Pythona 3 - https://docs.python.org/3/

2. Dokumentacja Tkinter - https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

3. Specyfikacja JSON - https://www.json.org/

4. Pro Git (Scott Chacon, Ben Straub) - https://git-scm.com/book/

5. H.P. Lovecraft - 'Cien nad Innsmouth', 'Zew Cthulhu' (inspiracja klimatu).

10. Zalaczniki

- Repozytorium GitHub z pelnym kodem zrodlowym.

- TestCases_Cien_nad_Arkham.xlsx - plan testow (50 przypadkow).

- Diagram przypadkow uzycia (Use Case) - others/Use Case.drawio.

- Diagramy czynnosci (Activity) - 5 sztuk, po 1 na osobe.

- docs/OBRONA.md - materialy do obrony projektu.

- docs/ROADMAP.md - lista zadan i postepow projektu.